PZD/3/2018                                                                             Załącznik nr 3 do  zapytania ofertowego

- UMOWA nr …./2018

(projekt)

W dniu ………………………..2018r. w Świdwinie pomiędzy:

Powiatem Świdwińskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Świdwinie, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin, REGON 330965207, tel 094-365-23-99, fax. 094-365-64-54, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan mgr Krzysztof Wasicionek - Dyrektor,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

Do zawarcia niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

§ 1

- Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest „Kompleksowa obsługa inwestycji  pn. Przebudowa ulicy Kombatantów Polskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego w miejscowości Świdwin” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej na wykonanie w/w robót.

- Wykonawca oświadcza, że w zakresie objętym zamówieniem przedmiot umowy w jego imieniu wykonywać będą osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przedstawione w wykazie osób załączonym do oferty.

- Przedmiot umowy zostanie sfinansowany ze środków własnych Powiatu Świdwińskiego oraz ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, tytuł Projektu „Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego  oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin”.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień, w którym nastąpi podpisanie „Protokołu końcowego odbioru robót” potwierdzającego fizyczne zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji wskazanej w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2018r.

§ 3

- Obowiązki Wykonawcy

Zakres kompleksowej obsługi inwestorskiej obejmuje w szczególności wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:

- Obecność na placu budowy w zależności od potrzeb, w szczególności w każdym przypadku w razie konieczności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, robót zgłaszanych do odbioru wpisem do dziennika budowy, oraz na każde żądanie Zamawiającego w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Ponadto organizowanie spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora.

- Nadzór Inwestorski nad realizacją robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych przepisów wykonawczych tj. m.in.:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi  normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dokonywanie niezbędnych ustaleń i uzgodnień z autorem projektu budowlanego,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych (ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbiorów robót budowlanych,

- potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Sprawdzanie robót wykonanych, kontrola ich zgodności z dokumentacją techniczną, harmonogramem rzeczowo-finansowym i zakresem robót wykonanych.

- Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem stałej organizacji ruchu, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i  umową o wykonanie robót budowlanych.

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.

- W razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia  ilości, jakości i wartości robót - stwierdzenie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych aktualnego stanu robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym.

- Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej spraw budowy w toku jej realizacji, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.

- Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości robót do odbioru końcowego oraz należytym wykonaniu robót i uporządkowaniu  terenu budowy.

- Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Rozpisanie odbioru końcowego, udział w dokonaniu czynności odbioru przedmiotu umowy i przekazaniu Zamawiającemu.

- Udział w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający ustala, że obowiązującą i wiążącą obie strony jest korespondencja elektroniczna wysyłana z adresu Inwestora; Wykonawcy robót budowlanych; Inspektora Nadzoru oraz wymaga, aby Wykonawca podejmował czynności po każdej wiadomości wysłanej przez Inwestora lub Wykonawcę robót budowlanych nie później niż w ciągu 24 godzin od jej wysłania oraz niezwłocznie potwierdzał jej otrzymanie. Kopię korespondencji elektronicznej z Wykonawcą robót budowlanych należy wysyłać Zamawiającemu (z wyjątkiem przypadku, gdy termin upływa w dzień wolny od pracy, wtedy podjęcie czynności musi nastąpić nie później niż do godz. 12 00 następnego dnia roboczego – soboty traktuje się jako dni robocze).

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy dostarczone były Zamawiającemu w formie plików doc., xls, pdf, a w przypadku, gdy dokumenty wymagają podpisu w formie skanu w formacie pdf oraz w formie papierowej.

§ 4

- Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………….. złotych brutto

(słownie złotych: ………………………………..zł)

VAT ……………………..

cena netto w wysokości ……………………………........

słownie netto: ………….……………………………..………………………………………

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się trzema fakturami tj. dwie faktury częściowe oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

- Wysokość wynagrodzenia wynikająca z wystawionych faktur przejściowych VAT za nadzór inwestorski obliczone będzie proporcjonalnie do zaawansowania finansowego wypłacanego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych.

- Wysokość wynagrodzenia objęta fakturami przejściowymi nie przekroczy 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

6.  W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca wystawi fakturę z zapisem:

Nabywca/Podatnik

Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, NIP 672-172-29-85

Jako odbiorcę faktury/płatnika wskazać:

Jednostka Budżetowa

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- nie przygotowania wymaganych dokumentów i nie udzielania wyjaśnień w związku z czynnościami, o których mowa w § 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każde zdarzenie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

- Umowne prawo odstąpienia od umowy

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem ust.5.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia środków na finansowanie inwestycji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 1 ppkt a), Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.   Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY