ZPR-442/5/2020                                                                                                     Załącznik nr 6 do SIWZ

- UMOWA nr …./2020

(projekt)

W dniu ………………………..2020r. w Świdwinie pomiędzy:

Powiatem Świdwińskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Świdwinie, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin, REGON 330965207, tel. 94-365-23-99, fax. 94-365-64-54, w imieniu którego działa Pan Krzysztof Wasicionek - Dyrektor, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

Do zawarcia niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

§ 1

- Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest Kompleksowa obsługa inwestorska robót budowlanych objętych inwestycją pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze - dla etapu 2, 3, 4, 5” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.pzd.powiatswidwinski.pl – zamówienia publiczne, postępowanie nr ZPR-442/5/2020 w tym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.  Wykonawca będzie wykonywał usługę poprzez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objętym zamówieniem tj.:

- Inspektorem nadzoru w branży drogowej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)

- Inspektorem nadzoru w branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

3.   Wszystkie osoby przewidziane do realizacji umowy muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca na własny koszt udostępni dla Zamawiającego tłumacza ze znajomością języka obcego w zakresie wymaganych specjalności przy realizacji umowy.

4.   Koordynatorem zespołu Inspektorów jest Inspektor branży drogowej.

§ 2

- Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: od dnia 01.02.2021r.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień, w którym nastąpi podpisanie „protokołu końcowego odbioru robót” bez zastrzeżeń potwierdzającego fizyczne zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji wskazanej w § 1 pkt 1 umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2024r.

§ 3

- Obowiązki Wykonawcy

Zakres kompleksowej obsługi inwestorskiej obejmuje w szczególności wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:

- Obecność na placu budowy w zależności od potrzeb, niemniej jednak w razie konieczności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, robót zgłaszanych do odbioru wpisem do dziennika budowy, oraz na każde żądanie Zamawiającego w uzgodnionym z nim terminie i organizowanie spotkań koordynacyjnych z przedstawicielami Wykonawcy robót budowlanych i Inwestora.

- Nadzór Inwestorski nad realizacją robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych przepisów wykonawczych tj.:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- dokonywanie niezbędnych ustaleń i uzgodnień z autorem projektu budowlanego,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych (ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbiorów robót budowlanych,

- potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Sprawdzanie robót wykonanych, kontrola ich zgodności z dokumentacją techniczną, harmonogramem rzeczowo-finansowym i zakresem robót wykonanych.

- Podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem stałej organizacji ruchu, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i umową o wykonanie robót budowlanych.

- W razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót - stwierdzenie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych aktualnego stanu robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym.

- Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej spraw budowy w toku jej realizacji, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu.

- Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości robót do odbioru częściowego lub końcowego oraz o należytym wykonaniu robót i uporządkowaniu terenu budowy przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru częściowego lub końcowego.

- Rozpisanie i udział w dokonaniu czynności odbiorów przedmiotu umowy i przekazaniu Zamawiającemu.

- Udział w przeglądach gwarancyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający ustala, że obowiązującą i wiążącą obie strony jest korespondencja elektroniczna wysyłana z adresu Inwestora, Wykonawcy robót budowlanych, Inspektora nadzoru oraz wymaga, aby Wykonawca reagował na każdą wiadomość wysłaną przez Inwestora lub Wykonawcę robót budowlanych nie później niż w ciągu 24 godzin od jej wysłania oraz niezwłocznie potwierdzał jej otrzymanie. Kopię korespondencji elektronicznej z Wykonawcą robót budowlanych należy wysyłać Zamawiającemu (z wyjątkiem przypadku, gdy termin upływa w dzień wolny od pracy, wtedy reakcja musi nastąpić nie później niż do godz. 12 00 następnego dnia roboczego – soboty traktuje się jako dni robocze).

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy dostarczone były Zamawiającemu w formie plików doc., xls, pdf, a w przypadku, gdy dokumenty wymagają podpisu w formie skanu w formacie pdf oraz w formie papierowej.

- Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do realizacji niniejszego zamówienia osoby wskazane w ofercie Wykonawcy z „wykazu osób”. Zmiana którejś z tych osób w trakcie realizacji zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Ponadto zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

- Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………….. złotych brutto

(słownie brutto: ...................................................................................................................................)

VAT …………………………………………………………………………………………..……..

cena netto w wysokości ……………………………………………….………………………........

(słownie netto: ………...……………………………………..………………………………………)

w tym za:

ETAP 2 ……………………. zł brutto, ……………… zł netto, ………………… VAT

ETAP 3 ……………………. zł brutto, ……………… zł netto, ………………… VAT

ETAP 4 ……………………. zł brutto, ……………… zł netto, ………………… VAT

ETAP 5 ……………………. zł brutto, ……………… zł netto, ………………… VAT

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dla etapu 2,3,4,5 odbędzie się dwoma fakturami tj. fakturą częściową oraz fakturą końcową. Wysokość wynagrodzenia za usługę obliczana będzie proporcjonalnie do zaawansowania finansowego wypłacanego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych. Faktura częściowa musi być wystawiona dla:

ETAPU 2 do dnia 31.07.2021r.

ETAPU 3 do dnia 31.07.2022r.

ETAPU 4 do dnia 31.07.2023r.

ETAPU 5 do dnia 31.07.2024r.

natomiast faktura końcowa po zakończeniu i odbiorze danego etapu.

- Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Wykonawca wystawi faktury, o których mowa w pkt 2 z zapisem:

Nabywca/Podatnik

Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, NIP 672-172-29-85

Jako odbiorcę faktury/płatnika wskazać:

Jednostka Budżetowa, Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment zgodnie z ustawą o podatku od towarów usług (t.j. Dz U z 2020r. poz. 106 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia objętego fakturami Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 5

### Zmiana umowy

            - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z przepisami zawartymi ustawie Pzp oraz w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności niezawinione przez Strony i których to okoliczności Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oraz że niemożliwym stało się wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie tj:

- zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w 	rejestrach publicznych,

- zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

- wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

            - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1342),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

            - Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu na co najmniej 10 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

            - Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy.

§ 6

Kary umowne

## (zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie osobno dla każdego z etapów)

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- nie przygotowania wymaganych dokumentów i nie udzielania wyjaśnień w związku z czynnościami, o których mowa w §3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1  za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w §7 ust. 1  lit. a) umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

- Umowne prawo odstąpienia od umowy

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, z zastrzeżeniem ust.5.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia środków na finansowanie inwestycji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy bez konieczności uzyskania zgody Sądu innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 8

Umowa o podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić, zgodnie ze swoją ofertą, wykonanie zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, niezależnie od jej wartości do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu  umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Umowa z podwykonawcą powinna zawierać postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający może dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy pomniejszając o dokonaną zapłatę kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Ponadto umowa ta powinna zawierać obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o nienależytym wykonywaniu umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia wykonanych dostaw z dotychczasowym Podwykonawcą.

- Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu dostaw powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur oświadczeń Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia określonego w ust. 12 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty Podwykonawcy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 16 Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY